北京市安全生产监督管理局办公室文件

京安监办发〔2017〕33号

北京市安全生产监督管理局办公室关于

印发《北京市安全生产信息化总体建设方案（2017.07-2020.07）》的通知

各区、北京经济技术开发区安全监管局：

为进一步提升全市安全生产信息化工作水平，充分发挥信息化对安全生产监管工作的支撑作用，促进全市安全生产信息化建设与应用协调发展，市安全监管局组织制定了《北京市安全生产信息化总体建设方案（2017.07-2020.07）》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：《北京市安全生产信息化总体建设方案（2017.07-2020.07）》

北京市安全生产监督管理局办公室

2017年6月12日

（联系人：陈超；联系电话：13910304099）

附件：

北京市安全生产信息化总体建设方案

（2017.07-2020.07）

信息化正在引发当今社会的深刻变革，信息资源日益成为重要生产要素、无形资产和社会财富，加快信息化发展,已经成为政治、经济、社会、文化等各领域的共同选择。为进一步提升全市安全生产信息化工作水平，充分发挥信息化对安全生产监管工作的支撑保障作用，实现市区两级安全生产信息化应用系统有效整合、各级各类数据充分共享，促进全市安全生产信息化建设与应用协调发展，依据《全国安全生产信息化总体建设方案》、《北京市“十三五”时期信息化发展规划》、《北京市“十三五”时期安全生产发展规划》、《北京市大数据和云计算发展行动计划（2016-2020）》等文件要求，市安全监管局（以下简称“市局”）结合当前本市安全生产信息化工作发展的实际，经认真研究并征求各区安全监管局（以下简称“区局”）意见，特制定本方案。

# 一、现状与问题

经过《北京市安全生产信息化规划（2009-2012）》、《北京市安全生产信息化三年行动计划（2014.07-2017.07）》的实施，全市安全生产信息化建设取得了长足的进步和发展。

从市级层面看，全市安全生产信息化工作确定的“34712”信息化总体架构基本形成，即：依托电子政务专网和互联网，构建了贯通市、区、街（乡、镇）的安全生产3级信息网络；面向市、区、街（乡、镇）、企业4类用户，集中建设了统一的安全监管信息平台；围绕全市安全监管重点工作，研发了7大类13个业务系统，基本涵盖了安全监管90%的核心业务；统一归集基础数据和业务数据，初步建设完成1个安全生产数据中心；为保障业务系统稳定运行，完善了标准规范和安全运维2套保障体系。此外，还建设了北京市安全生产应急指挥中心、以及市区两级视频会议和视频监控等系统。

从区级层面看，全市17个区局（含经济技术开发区）中，西城、朝阳、房山、通州、顺义、昌平、大兴、怀柔和经济技术开发区等14个区局建有各自的信息化系统。在机构人员方面，已有7个区局成立了信息化管理机构并配备了专职人员，各区结合各自实际，重点开展了协同办公、企业台账、隐患排查等业务系统的建设。

虽然全市安全生产信息化工作为监管监察、应急管理、数据共享和公众服务等提供了有效的技术支撑。但是，仍存在一些问题，主要表现在：一是各区局因对安全生产信息化基础硬件建设需求认识程度不同，只有个别区局建立了具备一定功能的安全生产应急指挥中心，并接入了加油站、油库、尾矿库等高危行业的监控视频。二是市区两级业务系统建设缺乏统筹，建设职责边界不清晰，存在系统重复建设、数据重复录入等现象和问题。由于建设思路和技术架构不统一，数据采集和数据交换标准亦不够明确，导致信息共享和业务协同不能有效融合，市区两级部分系统也无法有效对接。三是部分业务系统推广使用力度不够，加之宣传培训不到位，并缺少配套的应用保障制度和持续的系统优化机制，导致新系统上线后与业务工作融合度不高，系统中数据的质量和数量不能满足监管业务工作需要。四是市区两级数据共享交换机制不健全，数据共享交换平台功能不够完善，企业台账等基础信息资源缺乏有效整合，导致许多数据没有实现深层次挖掘和有效利用，对信息资源的应用仍停留在简单的数据查询和统计层面，数据服务对决策管理的支撑能力明显不足。

# 二、指导思想、基本原则与建设目标

## （一）指导思想

围绕本市安全生产“四化三体系双基”总任务，按照“补短板、强融合、细落实、促平衡”的要求，遵循统一指导、统筹规划、同步实施、强化应用的原则，逐步形成以企业台账管理为基础、以业务系统应用为核心、以信息资源共享为保障、以数据深入挖掘为重点的全市一体化安全生产信息化平台，构建以市局统建为主导、区局自建为补充、街（乡、镇）应用为基础的本市安全生产信息化总体工作格局。

## （二）基本原则

1.统筹规划，同步实施。坚持全市安全生产信息化建设“一盘棋”，对市区两级已有业务系统进行全面梳理，稳步推进市区两级相关系统整合；明确市区两级建设边界，建立信息化应用系统建设双向沟通机制，市局新建系统应充分征求区局意见，区局新建系统应报市局审核。

2.集约建设，资源共享。市区两级安全生产信息化建设要充分利用各级信息化部门已有的政务云平台、地理信息、法人库等信息资源和已经建设的数据共享交换平台。区局要充分利用区级信息化部门的机房、服务器等硬件资源，尽量减少不必要的硬件或其他信息化支撑环境建设的投入。

3.需求导向，紧贴实际。信息化系统建设要坚持业务导向、问题导向和目标导向，以本级安全生产监管监察业务需求为基础，力求系统功能完备、操作简单、管用好用，使全市安全生产信息化建设最终能够真正支撑安全生产监管业务，并提供有效服务。

## （三）建设目标

统筹推进市区两级信息化系统的升级改造、共享对接和系统建设，实现业务梳理与流程再造，系统建设与运行管理，系统应用与数据安全的同步。到2020年底，形成本市安全生产信息化“一个平台、一套标准、一本台账、一个中心”的基本格局，即：全市一体化安全监管信息平台，一套安全生产信息化标准规范，一本企业台账，一个安全生产数据资源中心，具体目标如下：

1.加大基础设施投入，使安全生产信息化基础设施完备、支撑有力。在网络支撑方面，要确保电子政务网覆盖所有街（乡、镇）安全生产管理部门；视频会议系统方面，实现区局视频会议系统全部划归区局运维；应急指挥中心平台建设方面，鼓励有条件的区局建设应急指挥中心，并实现对本辖区高危行业监控视频接入。

2.明确市区建设边界，信息标准规范上下统一、形成体系。对于市局统一建设的系统，由市局制定统一标准规范，并根据区局个性化需求提供数据服务和接口服务。对于目前市区两级共存的系统，确定过渡期（至2018年底），在过渡期内，由市局统筹制定对接方案，确保各区局现有系统与市局系统实现无缝对接，过渡期结束后，主要业务系统逐步统一使用市局系统。

3.完善数据中心建设，数据服务资源集中管理、有效可用。市局负责建设全市安全生产数据中心，对各类安全生产数据进行集中管理，提供各类数据应用服务。在此基础上，建立全市安全生产大数据可视化分析展示平台，加强安全生产数据资源开发与利用，为各级安全监管部门和相关单位提供相应的安全生产数据服务。

4.健全信息共享机制，数据交换平台功能完备、服务全市。市局统一建设安全监管数据共享交换平台，实现市局与国家安全监管总局（以下简称“总局”）、市级相关部门和各区局的数据共享交换。整合市区两级企业平台，完成统一登录和统一业务办理，实现对相关企业的“一个平台”服务。

# 三、总体架构

本总体建设方案是在《北京市安全生产信息化三年行动计划（2014.07-2017.07》基础上，围绕近几年全市安全生产监管业务，结合云计算、大数据、移动互联等新技术应用，经过进一步优化和完善确定的总体框架。

图1 总体框架图

## （一）基础设施层

基础设施层是信息化系统运行的软硬件支撑环境（包含云平台环境）。基础支撑软件包括操作系统、数据库软件、中间件等。基础支撑硬件包括网络和通信设备、视频会议系统、视频监控系统、应急指挥中心等。

## （二）应用支撑层

应用支撑层建立起基础设施层与数据资源层、业务应用层之间的衔接，并向业务应用层提供应用支撑服务。具体内容包括平台应用支撑服务、地理信息GIS服务、视频接入管理平台、安全认证服务平台、数据共享交换平台等。

## （三）数据资源层

数据资源层建立全市安全生产大数据中心，包括“三库一平台”，即：企业台账库、业务数据库、知识库和大数据可视化平台。具体负责存储、管理和使用各类安全生产数据资源，为各级安全监管部门提供管理决策、业务指导、信息共享、业务拓展等服务。

## （四）应用服务层

应用服务层包括安全准入、监督检查、应急处置、职业卫生、行政管理、辅助决策、公共服务7大类应用系统。其建设任务重点是推进市区两级系统整合，新建和完善一批业务系统功能，强化市级系统对区局和街（乡、镇）的支撑服务能力。

## （五）平台访问层

平台访问层是在各业务系统进行统一集成的基础上，为各类服务对象搭建的一体化访问平台。包括市级门户、区级门户、街（乡、镇）门户和企业门户，同时建立全市统一的用户认证服务和企业平台访问服务。

## （六）保障体系建设

结合信息化发展趋势，进一步完善运维管理体系、安全保障体系和管理制度体系，建立统一的标准规范体系，以确保全市安全生产信息化系统安全、稳定和高效运行。

# 四、建设任务

## （一）健全基础设施支撑环境保障体系

1.网络支撑能力建设

依托本市电子政务外网、互联网、移动政务专网、运营商网络等网络资源，各区局协调区信息化管理部门，力争实现电子政务外网覆盖所有街（乡、镇）安全生产管理部门和专职安全员检查队工作区域，实现与负有安全生产监管职责的部门和相关单位的网络连通。

2.应急指挥中心建设

各区局应建设满足值守应急、决策会商和指挥调度等功能的安全生产应急指挥平台。区应急指挥平台应具备基础网络环境和基础硬件环境，其中，基础网络环境包括，需接入电子政务外网、互联网、固定电话网络；基础硬件环境包括，配备视频会议终端、视频显示系统、音响系统、800兆无线通信设备、录音电话、IP电话、视频监控、传真机和计算机等硬件设备。各区局也可将应急指挥中心与本单位视频会议室建设在同一场所。

3.视频会议系统建设

按照现有模式，市局负责统筹建设市区两级视频会议系统，凡是2016年以后更新的视频会议终端，市局将以固定资产转移方式划拨给各区局，由区局负责日后日常使用和管理，并负责后续维护和更新工作。

各区局负责组织本区安全生产视频会议室的建设，视频会议室应接入电子政务外网和互联网，网络带宽应满足召开高清视频会议需要。各区局要充分利用区政府或区信息化管理部门已有的视频会议系统链路，实现与本区街（乡、镇）视频会议系统的连接，确保市局召开的视频会议能够直接延伸至本区各街（乡、镇）。

4.视频监控系统建设

市局负责建设市安全生产监管系统视频监控平台，整合安全生产视频图像，开展与市图像办等单位的视频监控系统的双向互联互通，并为有需要的区局提供相关的视频监控服务。有条件的区局应按照本区视频监控管理部门的要求，依据国家及本市视频监控技术标准，建设区局视频资源管理平台并与市局视频监控平台连接。同时，督促、指导本区高危行业或重点行业企业开展视频监控的建设与联网接入工作。

5.移动应急指挥系统建设

区局可根据业务需要，开展移动应急指挥系统建设。当本区有突发事件发生时，移动应急指挥系统应能及时前往事故现场进行部署，为安全生产事故现场信息采集、指挥调度、移动办公等提供有效服务。

## （二）整合提升各类业务系统

遵循以市局统建为主导、区局自建为补充、街（乡、镇）应用为基础的安全生产信息化总体工作格局，市局负责进一步完善提升整合以下业务系统，相关系统数据面向各区局开放，市局向有个性化需求的区局提供数据支撑服务。各区局原则上不得自行建设以下业务系统，已建设的要在过渡期（至2018年底）内逐步完成与市局相关业务系统的整合或过渡到使用市局系统。

1.行政许可及电子监察系统。该系统主要包括公众服务、行政审批管理、行政审批监察三大模块，可实现对市级非煤矿山、危险化学品、职业卫生、中介机构、特种作业5个领域11个行政许可事项，区级危险化学品、烟花爆竹、职业卫生、非煤矿山4个领域13个行政许可事项的全流程网上审批。该系统已实现与市监察局、市经济信息化委、市工商局等部门的数据对接。下一步，市局将配合做好与市政务服务大厅行政审批系统的整合。

2.标准化二级达标创建系统。该系统现主要包括工矿商贸等企业二级标准化达标的申请、评审、审核认定和证书颁发的全流程管理，并与市安全生产企业信用平台进行了对接，相关数据信息已作为企业信用评价的依据之一。下一步，市局将新建一级标准化达标企业库，并从总局导入相关数据，同时进一步扩大二级标准化系统使用范围，增加危化、非煤矿山等行业的标准化达标创建全流程管理，还将与市属行业委办局标准化达标系统进行对接。

3.培训考核综合管理系统。该系统主要实现对安全生产特种作业人员、高危行业管理人员和专职安全员的培训、考试、发证等全流程管理，并且已与市经济信息化委、市纪检委等部门实现信息共享。2017年底前，该系统将完成升级改造，主要完善考试费用补贴、随到随考流程调整、身份识别、与总局题库融合等功能。

4.行政执法系统。该系统主要实现执法检查计划、执法证件、执法文书、执法检查、执法监督、综合查询和统计分析等行政执法全流程管理功能，并具备移动端应用。2017年底前，市局将对该系统进行全面升级，进一步优化移动端应用功能，实现与总局、市政府法制办等部门的数据共享，并与市局政务网站、企业信用平台、市政府法制办执法信息服务平台、总局执法统计系统等系统进行全面对接，彻底解决市区两级现存的执法检查数据重复录入问题。

5.专职安全员检查系统。该系统主要实现日常安全检查、隐患照片上传、检查文书的电子送达、综合查询和统计分析等功能，并且开发了移动端各项应用。2017年7月，移动端专职安全员检查系统将正式运行，届时，PC端检查单的录入功能将视情况逐步关闭。下一步，市局将结合各区局工作实际，对该系统进行不断完善，并与行政执法系统进行对接，进一步扩展检查任务管理、企业统计筛选、综合展示等功能。

6.事故调查管理系统。该系统主要实现事故文书管理、事故档案维护、法律法规管理、事故上报管理、事故审核、事故查询和统计分析等功能。通过该系统，市区两级安全监管部门均可对事故调查中的文书信息进行录入保存、归档管理。下一步，市局将进一步整合总局事故直报系统功能，实现与总局事故直报系统对接，解决数据重复录入问题。

7.举报投诉系统。

该系统主要实现举报信息接收、甄别、受理、分办、事项办理、事项办结、反馈奖励等全流程管理。下一步，市局将完善值守应急系统功能，进一步推进与行政执法系统、烟花爆竹监管系统、职业卫生管理系统等业务系统的对接。

8.烟花爆竹监管系统。该系统主要实现春节期间烟花爆竹批发仓库和零售网点的流向监管、监测预警等功能，接入了全市烟花爆竹仓库和零售网点的视频图像等信息。该系统已与市应急办实现了数据共享。下一步，市局将与全市危险化学品管理系统进行整合，并进一步扩展完善相关功能。

9.安全生产企业信用管理系统。该系统主要提供企业安全生产诚信等级评定、安全生产不良信用记录、企业诚信黑名单、企业安全承诺的网上信息录入、管理与报送、状态跟踪、名单发布、信息查询等功能。下一步，市局将进一步推进该系统与市工商局、市人力社保局等部门以及与市局各主要业务系统之间的数据对接与共享。

10.综合指标系统。该系统主要实现安全生产执法检查、安全生产举报、安全生产培训、事故隐患等10大类98项指标的数据上报、审核、汇总、查询、统计分析、综合展示等功能。下一步，市局将进一步推进该系统与市局重点业务系统的对接，实现部分数据的自动统计功能。

11.隐患排查治理系统。该系统按照全市“一企一标准、一岗一清单”隐患排查治理模式，主要实现企业隐患自查、整改、复查整改情况的网上信息录入、状态跟踪、隐患信息公示、记录管理、信息查询、企业（行业、地区）隐患排查治理情况统计报表生成等功能，并且具备移动端应用。下一步，市局将重点加强与市属行业委办局、市属集团企业数据对接，并开展与有自建隐患排查系统的区局进行相关数据对接。

12.职业卫生管理系统。该系统主要实现职业病危害项目申报等业务相关的信息填报、受理、审查备案，以及职业卫生统计上报、审核、分析报告等功能。目前该系统已与总局相关系统实现数据共享。下一步，市局将对该系统进行完善，实现职业卫生普查、职业病检测机构管理等功能。

## （三）构建安全生产数据资源支撑体系

本市安全生产数据资源支撑体系的核心是建设安全生产数据中心，该中心由市局负责统一建设，其主要包括“三库一平台”，即：企业台账库、业务数据库、知识库和大数据可视化平台。当中的重点是建设大容量存储系统，能够满足存储PB量级的结构化、半结构化和非结构化数据。

1.企业台账库。该库的数据项包括场所信息、证照信息和安全生产要素等3大类30余项。各区局应统一使用市局开发的企业台账管理系统，对于已自建企业台账管理系统的区局，要在过渡期内（2018年底前）实现市区两级企业台账库双向实时对接，保证全市企业台账数据一致和同步更新，今后逐步使用市局企业台账管理系统进行数据维护。企业台账库的维护管理坚持“属地原则”，主要依靠专职安全员日常检查、街（乡、镇）台账管理人员来进行更新维护。企业台账数据的增、删、改等操作应采取街（乡、镇）和区局两级审核，各区局要建立健全相关管理制度。

2.业务数据库。该库主要存储各类安全监管业务系统形成的业务数据、区局和市属行业委办局共享的数据、互联网数据等信息。市局负责数据抽取和汇聚，通过比对、清洗、整合和关联分析等手段，形成全市安全生产业务数据仓库。市局负责向区局提供数据查询、统计分析等服务，区局也可根据市局提供的资源目录实现数据落地，并开展本区个性化的数据应用。

3.知识库。该库主要包括安全生产法律法规、事故案例、行业领域业务知识、应急预案、标准规范等。市局负责统一建设，并提供相应的数据服务。

4.大数据可视化平台。该平台是以数据多维分析和数据挖掘分析为核心的分析展示工具，包括业务主题分析、重点行业可视化分析、基于地图的可视化分析、综合展现等功能，利用大数据分析技术，融合地图服务等功能，提升安全生产风险预警预测能力。区局可在市局的指导下，结合自身业务需要，开展区级大数据建模、大数据辅助决策和大数据可视化综合展示等应用建设。

## （四）完善安全生产数据共享交换体系

市局统一建设安全生产数据共享交换平台，实现总局、市局、区局和企业纵向数据共享；市局依托市经济信息化委建设的全市信息资源共享交换平台，实现与市属行业委办局之间的横向数据共享。

与总局数据共享方面，市局负责按照总局要求，通过总局“金安”工程专网，实现相关业务数据的共享。与区局数据共享方面，市局组织各区局搭建共享对接环境，落实前置机、IP地址、数据库设置等，并通过共享交换平台实现互联互通。市局负责梳理各类信息资源目录，区局需要的资源均可通过共享交换平台推送给区局。市区两级按照全市统一的数据标准和接口规范，开发接口程序，将需要对接的数据实时推送到前置机上，双方实时从前置机上读取数据，实现市区两级数据一致和同步更新。

## （五）建立统一的认证和访问服务体系

市区两级安全监管信息系统应提供统一的用户认证和企业平台访问服务。统一的用户认证服务体系应至少包括统一的组织机构设置，统一的人员信息管理和统一的安全认证体系三方面内容。各区自行建设的区级门户和街（乡、镇）门户，要和市局建设的区、街（乡、镇）门户建立统一的用户认证体系，以实现用户在两个平台间的无障碍访问，并满足在监管业务上市区两级的协同需求。

自建企业平台的区局，原则上不得建设企业登录页面，需要统一使用市局建设的企业登录界面。各区局应按照统一要求，负责将市局企业平台中的部分功能集成到本区企业平台，以避免出现企业重复登录的问题。

## （六）健全安全生产信息化标准规范体系

为有效破解信息孤岛，促进安全生产信息共享与业务协同，本市应建设科学、统一、先进、实用的安全生产信息化标准规范体系。标准规范重点包括基础设施资源、应用支撑环境、业务系统等。

1.基础设施资源类标准。

主要对安全生产信息化建设中的基础工作进行规范，为安全生产信息资源的采集、传输、存储、分析、处理等提供基础性服务，其主要包括基础环境、网络系统、信息安全等方面的标准与规范。国家和本市有相关建设标准的，应遵照执行。

2.应用支撑环境类标准。

主要对安全生产信息化所有业务系统开发与建设所需的基础环境进行规范，形成安全、可靠、统一的基础环境和信息交换渠道等，使业务系统能够在统一的支撑环境中运行，其主要包括企业台账、数据交换与共享等方面的标准与规范。

3.业务系统类标准。

主要对安全生产业务系统的建设、业务协同等工作进行规范，包括安全生产业务系统的基本功能、业务流程、信息采集等内容，重点支持业务流程的协同和数据项的统一工作，支持应用系统开发的一致性、开放性和可扩展性。

# 五、保障措施

## （一）加强信息化工作组织领导

在市安全生产信息化工作领导小组的统一领导下，进一步加强对全市安全生产信息化重大事项的统筹，涉及市区两级新建信息化系统等决策事项应报请领导小组审定。市局要加强安全生产信息化发展战略研究，追踪信息化前沿技术，强化科技引领，确保全市信息化工作满足安全生产监管业务需要。各区局也应把信息化工作提到重要议事日程，区局主要负责同志要亲自抓信息化重大建设项目，要明确本区信息化工作牵头部门，并确保有专职人员负责信息化工作。

## （二）加强信息化人才队伍建设

加强与信息化支撑单位的合作，充分发挥社会专业机构在信息化项目规划、需求分析、可行性研究等方面的优势作用。市局要加快市局信息中心的建设发展，逐步由管理保障型向技术科研型转变。同时要进一步强化对全市安全生产信息化工作的统筹和指导，强化对全市安全生产信息化工作人员的培训。市局要加快建立全市安全生产信息化工作专家库，使各类信息化专家在项目前期论证和后期实施过程中发挥技术指导作用。

## （三）加强信息化制度保障和经费投入

围绕总体建设方案，市局抓紧推进各项标准规范制定，市区两级建立健全信息化相关管理制度。各区局要围绕市局总体方案，结合本区实际，研究制定本区安全生产信息化建设总体方案，并确保责任落实、按期完成。此外，各区局要加大与本区财政、发改、科技等部门的沟通，最大限度地争取信息化资金支持。市局也将深入研究和积极探索信息化建设经费向各区局转移支付的可行性。

## （四）加强信息化工作任务落实督导

为确保总体建设方案落到实处，市局将把各年度信息化工作任务纳入对各区局安全生产综合考核。市局相关部门也将加大监督指导力度，通过定期检查、年度考核和专项通报等方式，对各区局安全生产信息化工作推进情况进行考核评估，指导解决各区局信息化工作推进过程中的难题。在总体方案推进过程中，市局将选取有示范作用的项目进行认真总结，并将相关建设经验向全市推广。

北京市安全生产监督管理局办公室            2017年6月12日印发